[image: image1.png]FOMAD

s gl 351 A% Caudel By

Fonds de Modernisation de I’Administration Publique





	Fiche technique relative au projet portant sur            

« Développement d’un système informatisé intégral du département » Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes.  
	


	1
	Identification du projet

	Domaine du projet
	Développement de l’administration électronique
	Type du projet
	Sectoriel

	Intitulé du projet
	Refonte du système d’information

	Année de sélection
	2007
	Année de financement 
	2008
	Année de réalisation
	-----

	Coût global du projet
	3 123 720, 00 dhs
	Part de département
	1 123 720,00 dhs
	Part de FOMAP
	2 000 000,00 dhs

	2
	Identification de département

	Ministère
	Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes 

	  Département
	Département des Pêches Maritimes

	Niveau
	[image: image2.png]


Concentré
	Déconcentré

	Direction
	

	3
	Contenu du projet

	Description du projet
	Le projet consiste en :

·  l’identification des besoins du personnel ;
· Le Montage du système informatisé intégral du département ;
· Le Transfert des compétences.

	Objectifs du projet
	· Aider à la décision et à la gestion professionnelle ;
· Permettre de gérer la flotte maritime et répondre aux besoins des armateurs ;
· Fournir aux marins toutes les informations et l'assistance nécessaire pour mieux gérer leur carrière.

	Etapes de réalisation du projet

	N°
	Nom de la phase
	Durée de la phase

	
	1
	Préparation d'un cahier des charges 
	Huit mois

	
	2
	Réalisation et mise en place du système 
	Douze mois

	
	3
	Transfert de compétences 
	Cinq mois

	Résultats attendus

	· Disposer d'un système fiable et accessible ;
· Encourager l'investissement dans le domaine ;
· Rapprocher l'administration des citoyens et améliorer la qualité des prestations.

	Coordonnées de contact
	


2

